保密 · 仅供受邀服务商使用

GlocalMe

全球独立站整站升级项目

比稿邀请书（Brief）

发布方：GlocalMe 品牌与新媒体电商部

发布日期：2026 年 10 月 16 日　｜　提案截止：2026 年 11 月 10 日

# 项目概要

GlocalMe 计划对全球独立站进行一次整站全案升级——不是局部改版，而是从品牌叙事、内容调性、搜索可见性、用户体验到销售转化的系统性重建，让官网以全新面貌承担起品牌主阵地与直营销售主渠道的双重角色。

本次升级以随身 WiFi 为核心。随身 WiFi 及配套流量服务是 GlocalMe 最核心的业务，也是官网销售的主力。网站的品牌叙事、结构、内容与转化设计都应首先服务于它；其他品类作为补充，在网站中有清晰但次要的位置。

我们希望找到一家能够对整体结果负责的牵头服务商，先诊断、再策略、后设计开发，并在上线后持续优化。

## 我们希望方案首先回答的四个问题

- 如何把随身 WiFi 讲透、卖好？CloudSIM 免换卡、AI 智能选网、卫星通信等技术优势，以及相对 eSIM、国际漫游和当地 SIM 卡的差异，应如何清晰、有说服力地传达？多个型号之间，如何帮用户快速选对？其他品类又应如何作为补充呈现？

- 用户为什么要在官网购买？同样的设备在电商平台也能买到。官网相对其他渠道的独有价值是什么——流量服务、设备与流量组合、覆盖查询、会员与售后，应如何设计与呈现？

- 访客从哪里来？GlocalMe 服务覆盖 200 多个国家和地区。如何把这一能力转化为可持续的自然搜索流量与 AI 搜索可见性？

- 品牌主张如何落地？如何把“连接是 AI 的基础，GlocalMe 让你始终连上当下最好的网络”这一主张（详见第一部分），转化为消费者一看就懂、且合规的网站表达，并与随身 WiFi 的产品价值紧密结合？

## 关键日期

| 事项 | 日期 |
| --- | --- |
| Brief 发布 | 2026 年 10 月 16 日（周五） |
| 书面问题提交截止 | 2026 年 10 月 23 日（周五） |
| 统一书面答复 | 2026 年 10 月 27 日（周二） |
| 提案提交截止 | 2026 年 11 月 10 日（周二）18:00（北京时间） |
| 入围通知 | 2026 年 11 月 13 日（周五） |
| 入围比稿演示 | 2026 年 11 月 17 日 — 11 月 19 日（周二至周四） |
| 确定合作方 | 2026 年 11 月 24 日（周二） |
| 项目启动 | 2026 年 12 月 1 日（周二） |
| 目标上线 | 2027 年 5 月上旬（暑期出境游旺季前） |

# 一、关于 GlocalMe

GlocalMe 是 uCloudlink 优克联集团（纳斯达克：UCL）旗下的移动连接品牌，品牌主张为 The Ideal Network of Life。依托集团的专利 CloudSIM 云卡技术与 AI HyperConn® 智能网络调度技术，GlocalMe 为全球用户提供无需更换 SIM 卡、自动接入当地网络的移动连接服务。

- 服务覆盖：200 多个国家和地区，390+ 运营商网络

- 核心业务：随身 WiFi（MeowGo、Numen 系列等）及配套流量服务，是官网销售的主力

- 其他品类：多功能充电与连接配件（UniCord、RoamPlug 系列等）、家庭与办公备用网络（GuardFlex 系列等）、SIM 卡等，目前销量占比较小（具体在售产品以官网为准）

- 业务模式：硬件销售 + 流量服务，用户通过 GlocalMe App 购买与管理流量套餐

- 销售渠道：全球独立站、亚马逊等电商平台，以及机场零售等线下渠道

- 最新旗舰：GlocalMe MeowGo G50 Max——集 5G CloudSIM、AI HyperConn、NTN 卫星通信与 AI 语音助手于一体的天地空一体移动连接终端

## 本次升级的品牌主张方向

AI 正在成为人们出行与工作中的日常工具，而翻译、地图、AI 助手等所有 AI 应用都依赖网络。我们希望通过本次升级确立这样一个品牌主张：连接是 AI 的基础，GlocalMe 让你始终连上当下最好的网络。

GlocalMe 与 AI 的关系是双向的：

- AI 服务于连接：AI HyperConn 用 AI 在蜂窝、Wi-Fi 与机上网络之间实时选择当下最优的网络。

- 连接服务于 AI：GlocalMe 让用户手机里的 AI 应用在全球 200 多个国家和地区落地即可使用；GlocalMe MeowGo G50 Max 还内置 AI 语音助手。

在网站表达上，请遵循以下原则：

- 分层表达：完整主张用于品牌叙事、首页品牌宣言区与品牌页；首页首屏与产品页应转化为用户能直接感知的好处（例如“落地那一刻，你的 AI 就能用”），首屏须让用户 3 秒内看懂产品是什么。

- 合规：不使用无法证明的绝对化用语。英文建议采用 “best available connection” 等有技术依据的相对表述；中文对外传播不得使用“最佳”等《广告法》禁用词。

- 真实：卫星通信模式下不提供上网服务，AI 相关表述不得延伸至卫星场景；所有 AI 功能描述须有产品功能支撑。

- 口号关系：请就该主张与现有品牌口号 “The Ideal Network of Life” 的关系提出建议。

# 二、现状与挑战

## 现站基础数据

以下数据将在签署保密协议后提供明细；入围服务商可申请 GA4、Shopify 报表与 Google Search Console 的只读权限。

| 指标 | 近 6 个月数据 |
| --- | --- |
| 月均访问量（Sessions） | ________ |
| 月均销售额（美元） | ________ |
| 整体转化率 | ________ |
| 平均客单价（美元） | ________ |
| 移动端访问占比 | ________ |
| 流量来源结构（自然搜索 / 付费 / 直接 / 社媒 / 邮件 / 其他） | ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ |
| 主要访问国家（前 5） | ________ |
| 现用平台与主要插件 | Shopify；插件清单另附 |

## 我们看到的问题

- 随身 WiFi 的价值没有讲透：CloudSIM 免换卡、AI 智能选网、卫星通信等技术优势，以及相对 eSIM、国际漫游、当地 SIM 卡的差异，在网站上缺乏清晰、有说服力的表达；网站也未能讲清品牌是谁、为什么值得信任。

- 选购路径不清晰：随身 WiFi 有多个型号，彼此的差异与适用人群不够清楚，用户难以快速选出适合自己的设备与套餐；其他品类在网站中的位置也不明确。

- 设备与服务割裂：独立站相对其他渠道的独有价值——流量服务、设备与流量组合、覆盖查询、售后与会员——尚未被充分设计与呈现。

- 搜索潜力未释放：覆盖 200 多个国家和地区的服务能力，尚未转化为成体系的搜索入口与内容资产。

- 内容调性与口径不统一：英文内容风格不一致；产品参数与宣传口径分散在多处，缺少统一的来源与管理机制。

- 体验与转化有提升空间：视觉与交互较旧，产品图片与场景素材不足、风格不统一；移动端体验、加载速度与转化路径均需优化。

- 迭代方式局限：过往以首页等局部改版为主，难以带来整体性的提升。

# 三、项目目标

本次升级需在以下五个维度同时取得提升。下表目标值为初步方向，将在第一阶段结合诊断结果与服务商共同确认。

| 维度 | 衡量指标 | 现状（基线） | 上线后 6 个月目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | 品牌词自然搜索量 直接访问占比 | ____ | ____ |
| 调性 | 全站英文内容通过语气规范审核 产品参数与宣传口径 100% 来自统一事实库 | — | 上线时达成 |
| SEO | 非品牌词自然搜索流量 排名前 10 的关键词数量 目的地页面收录数量 | ____ | ____ |
| 体验 | 移动端转化率 Core Web Vitals 三项指标达标 核心页面跳出率 | ____ | ____ |
| 销售 | 随身 WiFi 品类转化率 整体转化率 平均客单价 流量服务购买 / 搭售率 复购率 | ____ | ____ |

# 四、目标市场与用户

## 市场优先级（初步，可在策略阶段调整）

| 优先级 | 市场 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第一优先 | 美国 | 核心市场，英文站首要服务对象 |
| 第二优先 | 欧洲（英国、德国、法国等）、日本 | 多语言与本地化需求 |
| 第三优先 | 加拿大、澳大利亚等其他英语市场 | 共用英文站，按需做币种与内容适配 |

## 核心用户（以随身 WiFi 用户为主）

| 用户群 | 核心需求 |
| --- | --- |
| 国际旅行者 | 出境游、家庭出游，落地即联网、避免高额漫游费、多人共享 |
| 商务差旅人士 | 跨国出差的稳定网络、移动办公、多国连续行程 |
| 数字游民与远程办公者 | 长期在外的可靠网络与网络切换 |
| 户外探险人群 | 偏远地区与无信号区域的应急通信 |
| 家庭与小型办公用户 | 备用网络、宽带中断时的不间断连接（次要人群） |
| 企业与渠道合作方 | 批量采购、租赁、分销等询盘 |

# 五、项目范围与交付物

项目由七条工作线组成。请在提案中逐条说明方法、工作内容与交付物；如认为某项工作不必要或有更优做法，欢迎提出。

## 1. 诊断与策略（所有工作线的起点）

| 服务商需完成的工作 | 交付物 |
| --- | --- |
| - 现站数据诊断：流量结构、转化漏斗、页面表现 - 用户研究：用户访谈、问卷、热图与录屏分析 - 竞品与参考品牌分析 - 技术、SEO 与无障碍现状审计 - 回答项目概要中的四个核心问题，形成整站策略 | - 诊断报告 - 用户画像与关键用户旅程 - 竞品分析报告 - 整站策略与目标确认书 |

## 2. 品牌与调性

| 服务商需完成的工作 | 交付物 |
| --- | --- |
| - 品牌在线叙事与信息层级 - 将本次品牌主张发展为分层表达方案（品牌主张 / 技术证明 / 用户价值），并提出与现有口号的关系建议 - 品牌架构：以随身 WiFi 为核心、其他品类为补充的整站呈现方式 - 数字视觉体系与设计系统 - 摄影、视频与 3D 视觉的美术方向 - 英文语气规范；全站英文文案由母语写手撰写 - 建立产品事实库，统一全站产品参数与宣传口径 - 多语言本地化（非机器翻译） | - 品牌叙事框架与信息层级 - 品牌主张表达方案（含首页首屏与品牌宣言区文案方向） - 设计系统（组件库与规范） - 美术方向指南 - 英文语气指南 - 全站英文文案 - 产品事实库及维护机制 |

## 3. 视觉素材制作

| 服务商需完成的工作 | 交付物 |
| --- | --- |
| - 网站所需视觉素材原则上由服务商负责策划与制作；我方提供产品样机、品牌规范与产品资料 - 产品摄影：随身 WiFi 全系在售型号的白底图、细节图与多角度图（重点型号优先），其他品类按需 - 场景与生活方式拍摄：旅行、商务、户外等核心场景，采用海外实景与外籍模特，符合欧美目标市场审美 - 产品视频：首页与重点产品页主视频、功能演示短视频 - 3D 建模与渲染：重点型号的产品模型、爆炸图与功能示意 - 图标、插画与信息图：CloudSIM、AI 智能选网、卫星通信等技术原理，以及覆盖地图 - 目的地页面配图 - 全部素材按网页规格优化输出（格式、尺寸与压缩） | - 拍摄与制作方案（脚本、分镜、场地与模特方案） - 全部成片 - 原始素材：RAW 照片、视频源文件、3D 工程文件 - 网页规格的图片与视频 - 素材清单与使用说明 - 模特肖像权及素材授权文件 |

## 4. SEO 与内容

| 服务商需完成的工作 | 交付物 |
| --- | --- |
| - 技术 SEO 审计与迁移方案（301 重定向、收录保护） - 关键词研究：以随身 WiFi 品类词为核心（如 pocket wifi、travel wifi、mobile hotspot），延伸至场景词、目的地词与对比词 - 国家与地区目的地页面体系（覆盖信息、适用套餐与设备推荐） - 对比与指南类内容（如随身 WiFi、eSIM 与国际漫游的比较）；AI 使用场景内容（如出国使用 AI 翻译、AI 助手的网络需求） - 结构化数据与多语言 hreflang 配置 - AI 搜索可见性优化 - 上线后内容规划 | - SEO 审计报告与迁移方案 - 关键词地图 - 目的地页面模板及首批重点国家页面 - 首批对比与指南内容 - 12 个月内容日历 |

## 5. 用户体验与设计

| 服务商需完成的工作 | 交付物 |
| --- | --- |
| - 整站信息架构与导航（兼顾按场景与按产品浏览） - 核心页面模板：首页、随身 WiFi 品类页与型号对比页、产品详情页、目的地页、套餐页、帮助中心、品牌页（其他品类可沿用通用产品页模板） - 选购工具：随身 WiFi“哪款适合我”推荐与覆盖国家查询 - 移动端优先设计；性能与无障碍（WCAG 2.1 AA） - 可用性测试与迭代 | - 站点地图与用户路径 - 线框图 - 全部页面模板高保真设计（桌面端 + 移动端） - 交互原型 - 可用性测试报告 |

## 6. 销售转化

| 服务商需完成的工作 | 交付物 |
| --- | --- |
| - 转化漏斗诊断与优化方案 - 设备与流量组合、流量服务购买路径设计 - 信任体系：用户评价、保修与退换、上市公司背书、支付与物流信息 - 邮件与短信自动化：弃购挽回、售后激活、复购提醒 - 会员与推荐计划方案 - 促销活动页与 Outlet 专区机制 - 企业与渠道合作询盘入口 - 上线后 A/B 测试计划 | - 转化优化方案 - 组合与购买路径设计 - 自动化营销流程（含文案） - 会员与推荐方案 - A/B 测试路线图 |

## 7. 技术开发与上线

| 服务商需完成的工作 | 交付物 |
| --- | --- |
| - 基于 Shopify 开发；评估是否需要升级 Shopify Plus 并给出建议 - Shopify Markets 多币种与多语言配置 - 主题基于 Online Store 2.0 开发，运营人员可自行编辑内容 - 插件梳理与精简 - 数据埋点：GA4、Meta、Google Ads；欧盟同意模式与隐私合规（GDPR / CCPA） - 与 GlocalMe App 账号及流量套餐系统对接的可行性评估与方案 - 商品、客户、订单、评价、博客等数据迁移 - 测试、上线与运营培训 | - 技术方案文档 - 完整主题代码 - 埋点验证清单 - 数据迁移报告 - 操作手册与培训 |

## 暂不包含（如需请单独报价）

- 付费广告投放执行

- 亚马逊等第三方平台店铺装修

- 上线 6 个月以后的长期内容运营（可作为第三阶段月度服务单独报价）

# 六、参考品牌与竞品

| 类型 | 品牌 | 参考点 |
| --- | --- | --- |
| 品牌参考 | Anker、DJI、EcoFlow、Insta360 | 消费电子品牌官网的品牌叙事、产品呈现与视觉质感 |
| 品类竞品 | Airalo、Holafly | 目的地页面体系、套餐购买路径、搜索获客 |
| 直接竞品 | Solis 等随身 WiFi 品牌 | 产品与服务组合的呈现方式 |

欢迎服务商补充其认为更值得参考的案例。

# 七、项目阶段与时间

| 阶段 | 时间 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 诊断与策略 | 2026 年 12 月 1 日 — 2027 年 1 月 15 日 | 诊断、用户研究、整站策略、信息架构、视觉方向 |
| 第二阶段 设计与开发 | 2027 年 1 月 18 日 — 4 月中旬 | 品牌与设计系统、素材拍摄与制作、全部页面设计、文案、开发、数据迁移、测试；目的地页面模板优先完成，争取 2027 年 3 月中旬先行上线 |
| 正式上线 | 2027 年 5 月上旬 | 全站切换、监控与修复 |
| 第三阶段 持续优化（可选） | 上线后 3 — 6 个月 | A/B 测试、SEO 内容持续产出、数据复盘与迭代 |

注：比稿安排在美国感恩节大促（11 月 26 日起）之前完成；项目于大促结束后启动；2027 年春节假期（2 月上旬）已在排期中预留。

# 八、预算

- 第一、二阶段总预算：人民币 ______ 万元 — ______ 万元（含税）

- 第三阶段持续优化：请按月度服务单独报价

- 请按阶段与工作线拆分报价，视觉素材制作单独列项（注明拍摄天数、场景与产出数量），并列明不含项；不接受仅有总价的报价。

# 九、提案要求

请在提案中包含以下内容：

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现站诊断 | 至少 10 个具体问题，每个问题附截图、数据推断与改进思路 |
| 2 | 策略回应 | 对项目概要中四个核心问题的观点与思路 |
| 3 | 整体方案 | 七条工作线的方法、工作内容与交付物 |
| 4 | 创意方向 | 首页或一个核心页面的 1 — 2 个概念方向（关键屏示意即可，不要求完整设计稿） |
| 5 | 素材方案 | 拍摄与制作计划：拍摄天数、场景与地点、模特方案、产出数量（图片 / 视频 / 3D）；附过往产品与场景拍摄作品 |
| 6 | 团队 | 核心成员姓名、角色、相关经验与投入比例。须包含英文母语文案或内容负责人；如有合作方（如拍摄团队），请说明分工与牵头责任 |
| 7 | 案例 | 3 个同类案例（品牌出海、消费电子或 Shopify 整站项目），附改版前后的数据变化 |
| 8 | 项目计划 | 分阶段时间表与里程碑 |
| 9 | 报价 | 按阶段与工作线拆分；素材制作单独列项；第三阶段单独报价；列明不含项 |
| 10 | 上线后服务 | 质保期、问题响应时限与持续优化机制 |
| 11 | 公司资质 | 公司简介；Shopify 合作伙伴资质（如有） |

# 十、评选流程与标准

## 评选流程

- 书面初筛：根据提案选出 3 家入围。

- 比稿演示：每家 60 分钟（讲解 40 分钟 + 问答 20 分钟），提案中列明的核心团队成员须本人出席。

- 商务沟通：与优选服务商确认范围、排期与报价。

- 确定合作：2026 年 11 月 24 日前通知结果，12 月 1 日项目启动。

## 评分标准

| 评分项 | 关注点 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 策略与诊断 | 对我们的业务、用户与问题的理解深度 | 30% |
| 案例与团队 | 同类经验、案例数据、核心成员能力与投入 | 25% |
| 创意与素材 | 品牌表达、视觉质感与素材制作能力 | 15% |
| SEO 与技术能力 | 搜索策略、Shopify 开发与数据能力 | 15% |
| 报价 | 合理性与透明度 | 10% |
| 时间与服务 | 排期可行性、上线后服务 | 5% |

# 十一、合作原则

- 牵头负责：由一家服务商牵头并对整体结果负责；合作方的工作由牵头方统一管理与交付。

- 分阶段签约：第一阶段（诊断与策略）单独签约。第一阶段成果确认后，再签署第二阶段（设计与开发）合同。第一阶段成果归 GlocalMe 所有。

- 团队稳定：提案中列明的核心成员须实际参与项目，如需更换须事先取得我方书面同意。

- 知识产权与授权：全部交付成果（含设计源文件、摄影与视频原始素材、3D 工程文件、代码与文案）的知识产权归 GlocalMe 所有。拍摄素材须取得全球、全渠道（网站、广告、社交媒体、电商平台）永久商用授权，含模特肖像权；所用字体、图库图片等须提供合法授权。

- 验收标准：第二阶段合同将附《验收标准与服务要求》，涵盖性能、SEO 迁移、数据埋点、兼容性、无障碍、质保服务等要求。

- 保密：本 Brief 及后续提供的全部资料仅用于本次提案，未经许可不得外传。

# 十二、联系与提交

- 项目联系人：____________　　邮箱：____________　　电话：____________

- 提交方式：PDF 格式发送至上述邮箱，邮件标题请注明“GlocalMe 独立站升级提案 — 公司名称”

- 问题提交：请于 2026 年 10 月 23 日前以书面形式发送至上述邮箱，我们将于 10 月 27 日统一书面答复所有受邀服务商